CourtDraft AI — Итог работ по техническому заданию и график

Проект «ИИ-помощник судьи»: подготовка проекта судебного акта по материалам гражданского дела · 22 октября 2026 г.

Документ подготовлен по состоянию на 22 октября 2026 года. Все числовые показатели проверяемы и воспроизводимы: команды проверки приведены в разделе 9.

# 1. О проекте в одном абзаце

CourtDraft AI готовит проект судебного акта по материалам гражданского дела: собирает доказательства, требования истца, перечень замечаний и формирует резолютивную часть по правилам, проверенным на массиве из 1 425 судебных решений. Ключевой принцип неизменен: система готовит проект, решение принимает судья. Все суммы берутся только из материалов дела; там, где чего-то не хватает, в проекте стоит пометка «требует проверки специалистом», а не догадка. Публикует проект человек, автоматической публикации нет.

# 2. Что было в техническом задании и что выполнено

Техническое задание состояло из восьми этапов. Все восемь выполнены; ниже — содержание этапа и его результат.

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Базовая проверка | инвентаризация кодовой базы, состояние тестов, поиск секретов, ограничения среды | 688 тестов проходят, посторонних секретов нет; зафиксировано, что локальная языковая модель в среде отсутствует, а облачный ключ недоступен |
| 1. Ревизия кода | проверка восьми исходных коммитов, замечания D1–D6 | шесть подтверждённых дефектов с указанием мест в коде; один замечание при проверке не подтвердился и снят |
| 2. Сквозная проверка | проход всех 10 демонстрационных дел по всей цепочке: документ → факт → источник → доказательство → раздел → проверки | обнаружены два сквозных дефекта: потеря суммы иска в трёх делах (F1) и расхождение по сумме в одном деле (F2) |
| 3. Исправления | закрытие D1–D6 и F1 с регрессионными тестами | вместо молчаливого пропуска заработала явная проверка для судьи; добавлен детектор утечек персональных данных |
| 4–5. Модуль поиска гипотез (QD-Court) | архив гипотез, фильтр новизны, поиск с изменениями, проверка оснований | работающий модуль в изоляции от основного пути: на акт дела он не влияет, бюджет ограничен |
| 6. Сравнение режимов | сравнение трёх режимов поиска на одних материалах | измерено: 16 направлений без архива против 27 записей с архивом, 14 подтверждённых, ни одного отката на исходных данных |
| 7–8. Документация и итог | сводка по этапам, перечень изменённых файлов, команды проверки, честный список невыполненного | итоговый отчёт агента; состояние проекта воспроизводимо по командам из раздела 8 |

# 3. Что сделано сверх исходного объёма задания

После закрытия этапов проект прошёл четыре раунда независимой проверки: каждое замечание проверялось воспроизведением на материалах дел, исправлялось и закреплялось тестом. Всего найдено 23 дефекта, закрыты все 23. Наиболее существенные:

| Что было не так | Как исправлено | Эффект |
| --- | --- | --- |
| одна и та же сумма учитывалась дважды: проект просил 10 000 руб. вместо 5 000 | сумма закреплена за одним основанием, второе требование остаётся видимым | проект больше не завышает сумму взыскания |
| сумма из мотивировки суда попадала в требования истца | определение суда отличается от требования истца по формулировке и по контексту перед ней | в деле real-05 проект просит 10 000 руб. (требование истца), а не 1 000 руб. (определение суда) |
| в перечислении «ущерб, неустойка, моральный вред, расходы» извлекалась одна сумма | окно разбирается по пунктам: у каждого пункта своё основание и своя сумма | в четырёх делах из десяти извлечено от двух до пяти требований вместо одного |
| итог резолюции расходился с суммой перечисленных пунктов на один рубль | копейки переносятся в рубли при подсчёте итога | итог сходится с пунктами; проверка в аудите ловит будущую ошибку |
| вводная фраза решения печаталась дважды в каждом проекте | вводная одна, нумерация начинается с первого требования | проект читается как часть судебного акта |
| иные расходы по статье 100 ГПК РФ исчезали, если пошлина по делу неизвестна | расходы вынесены из блока пошлины в отдельный пункт | в деле real-04 в проект вернулись 3 000 руб. за экспертизу |

# 4. Текущее состояние

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Коммитов в проекте | 86 (за отчётный период — 17) |
| Автоматических тестов | 759, все проходят |
| Проверки стиля и типов | без замечаний |
| Рундов независимой проверки кода | 4, найдено 23 дефекта, закрыты все |
| Публичный снимок проекта для внешней проверки | обновлён, 44 патча с историей изменений |
| Материалы для проверки экспертом | ведомость по 10 делам и лист разметки на 43 направления |

Как система читает требования по десяти демонстрационным делам (публичный учебный набор; все суммы сверены с текстами дел):

| Дело | Сумма требований в проекте | Что извлечено |
| --- | --- | --- |
| real-01 | 11 107 | задолженность 11 107,84; отмечено уточнение суммы |
| real-02 | — | денежных требований нет; требование без суммы показано судье |
| real-03 | 48 390 | неустойка 18 390 и компенсация морального вреда 30 000 |
| real-04 | 29 692 | стоимость товара 10 490, неустойка 2 202,90, моральный вред 10 000, расходы 7 000; иные расходы 3 000 |
| real-05 | 41 382,29 | моральный вред 10 000, убытки 20 921,53, неустойка 10 460,76 |
| real-06 | 32 780 | стоимость телефона 6 890, неустойка 6 890, моральный вред 7 000, убытки 3 000, расходы 9 000 |
| real-07 | 7 337,80 | убытки 7 337,80 |
| real-08 | 12 400 | убытки 10 400 и расходы на представителя 2 000 |
| real-09 | — | денежных требований нет |
| real-10 | — | доля «1/3» остаётся непознанной, судье видна фраза целиком |

# 5. Как проверяется качество

Проверки автоматические и выполняются одной командой каждый; две из них проверяют смысл, а не только код:

759 автотестов: правила резолютивной части, извлечение требований, проверки сумм и ссылок на источники;

статический анализ кода и проверка типов — без замечаний;

сквозной аудит десяти дел: ссылки только на существующие документы, отсутствие дублей пунктов, сходимость итога с копейками, наличие пометок о проверке;

сверка сумм с материалами: каждая сумма в проекте должна дословно встречаться в тексте дела — это исключает непроверяемые цифры;

сверка итога проекта с перечнем пунктов по копейкам, проверка ловит ошибку переноса копеек (проверено искусственной поломкой).

# 6. График дальнейших работ

Отсчёт — от утверждения графика. Сроки недели даны для планирования и зависят от доступности эксперта и корпуса решений (см. раздел 7). Этапы 1–2 и 3–4 выполняются параллельно.

| № | Этап и содержание | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбор замечаний внешней проверки по актуальному снимку проекта: воспроизведение каждого, исправление с закреплением тестом | команда разработки | 1–2 недели | перечень правок и новый снимок проекта |
| 2 | Юридическая сверка: какая сумма просительная в деле real-03 (расхождение 48 390 против 11 000 в эталоне) и разметка 43 направлений модуля поиска гипотез | эксперт-юрист | 1–2 недели | подтверждённые и опровергнутые формулировки, заполненный лист разметки |
| 3 | Вывод исхода из материалов: сейчас проект всегда пишет «удовлетворить в полном объёме», даже если суд отказал частично (в real-06 суд отказал в 9 000) | команда разработки | 3–6 недель | проект различает полное и частичное удовлетворение |
| 4 | Пропорциональность расходов при частичном удовлетворении и возврат пошлины | команда разработки | 4–7 недель | корректные пункты резолюции по расходам |
| 5 | Разделение оснований: ЖКУ и ремонт сейчас попадают в одно требование «задолженность» (real-01) | команда разработки | 5–8 недель | отдельные пункты по разным задолженностям |
| 6 | Расширение правовой базы: перечни доказывания по категориям дел, подключение корпуса судебных решений | команда разработки, решение о доступе к корпусу | 6–10 недель | больше покрытых категорий и проверенных правил |
| 7 | Итоговая юридическая оценка на 20–30 делах: независимая оценка экспертом, заключение о пригодности прототипа | эксперт-юрист | 9–11 недель | заключение эксперта и перечень доработок |
| 8 | Публикация демонстрации и обновление документации и публичного снимка проекта | команда разработки, публикация — человек | 11–12 недель | доступное демо, актуальные документы |

Контрольные точки:

неделя 2 — правки по замечаниям проверки и результаты юридической сверки;

неделя 6 — работает вывод исхода (проект отличает полное и частичное удовлетворение);

неделя 11 — заключение эксперта по 20–30 делам;

неделя 12 — публикация демонстрации.

# 7. Что требуется от руководства и экспертов

| Что нужно | Зачем | Срок |
| --- | --- | --- |
| Эксперт-юрист, 1–2 недели: сверка одной суммы и разметка 43 направлений | без этого нельзя подтвердить ни просительную сумму, ни пользу модуля поиска гипотез | в первые 2 недели |
| Доступ к корпусу судебных решений и к материалам дел для расширения проверки | сейчас проверка идёт на 10 учебных делах; вывод «юридически корректно» без большей выборки невозможен | в первые 2 недели |
| Решение о публикации демонстрации и о целевом сценарии (суд первой инстанции, вышестоящая инстанция, арбитраж) | от сценария зависит набор правил и проверяемых категорий | в первые 2 недели |
| Подтверждение графика раздела 6 и приоритетов | сроки и состав работ зависят от этого решения | на первой встрече |
| Компьютер с видеокартой для проверки смысловых разделов (запрошен ранее, в докладе от 8 октября) | контур правил от неё не зависит и работает сейчас, но текст смысловых разделов без модели проверить нечем | по мере готовности |

Документ продолжает предыдущие: «доклад на одну страницу» от 8 октября (docs/for-rector.docx) и «состояние и план до MVP» (docs/report-mvp.docx). С тех пор конвейер переведён на правила, добавлены автоматические проверки сумм и четыре раунда независимой проверки кода.

# 8. Ограничения, о которых честно сказано

Юридическая корректность системы не подтверждена: проверка на 10 учебных делах показывает работу правил, но не заменяет экспертную оценку;

исход дела из материалов пока не выводится: частичное удовлетворение и отказ в проекте не отражаются (этап 3 графика);

пропорциональные требования (доля, проценты по периодам) распознаются не всегда и остаются видимыми судье как непознанные;

часть сумм в учебных материалах обезличена, поэтому проверка ведётся на оставшихся числах;

внешние языковые модели в контуре проекта не использовались: решающие разделы собираются правилами, это осознанное ограничение.

# 9. Как проверить приведённые цифры

Команды выполняются из корня проекта; проверка занимает несколько минут и не требует внешних сервисов.

backend\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q -p no:warnings
backend\.venv\Scripts\python.exe -m ruff check app tests scripts
backend\.venv\Scripts\python.exe -m mypy --strict app
backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\e2e_audit.py

Подробности: отчёт по сквозной проверке и по раундам проверки — docs/end-to-end-evaluation.md; сводка по проекту — docs/agent-summary.md; ведомость для эксперта — data/eval/eval_worksheet.md и data/eval/qd_labeling_sheet.md; публичный снимок проекта с историей изменений — Eagle1man/courtdraft-ai-review.