Отчёт: CourtDraft AI — состояние и план до MVP

Дата: 8 октября 2026

Репозиторий: D:\courtdraft-ai — 7 коммитов, 96 файлов, дерево чистое

Проверки: 248 тестов проходят, ruff чист, mypy --strict чист по 41 файлу

## 1. Итог в одном абзаце

Работающий конвейер есть: материалы дела разбираются, индекс ищется, собирается

пакет доказательств, настоящая локальная модель пишет проект решения по пяти

разделам, проверка сверяет текст с материалами. Всё это запускается одной

командой на ноутбуке без видеокарты.

Но это скрипт, а не продукт. Проект нельзя получить через HTTP, он не

сохраняется в базу, нет интерфейса. Судья не может этим пользоваться — только

разработчик в командной строке. До MVP не хватает именно этого слоя, а не

интеллекта: алгоритмы уже на месте и работают.

## 2. Что сделано и проверено

### 2.1 Инфраструктура и каркас

| Что | Состояние | Чем проверено |
| --- | --- | --- |
| FastAPI-каркас, 12 эндпоинтов | готово | test_api_health.py, test_api_cases.py |
| Провайдер LLM через протокол LLMProvider | готово | test_llm_provider.py |
| Провайдер эмбеддингов через EmbeddingProvider | готово | test_embeddings.py |
| Конфигурация, 14 таблиц, SQLAlchemy async | готово | test_database.py |
| Миграция Alembic, обратимая | готово | проверено 14 → 0 → 14 |
| Скрипты install / start / stop / health | готово | PowerShell |
| Минисайт «Помощник судьи» | готово | check_site.py — OK, 19 ссылок целы |

### 2.2 Обработка материалов дела

| Что | Состояние | Чем проверено |
| --- | --- | --- |
| Извлечение текста: PDF, DOCX, TXT, MD, HTML, JSON | готово | test_ingestion.py |
| Деление на фрагменты с привязкой к источнику | готово | test_ingestion.py |
| Векторный поиск: dense + BM25 + RRF | готово | test_rag.py |
| Фильтры по метаданным, включая редакцию нормы на дату | готово | test_rag.py |

### 2.3 Формирование проекта решения

| Что | Состояние | Чем проверено |
| --- | --- | --- |
| Шаблон решения по ст. 209–211 ГПК РФ, 5 разделов | готово | data/templates/civil_judgment.json |
| Синтетическое дело DEMO-001, 6 документов | готово | data/demo/ |
| Пакет доказательств: 46 фактов, у каждого источник | готово | test_agents.py |
| Генерация проекта настоящей моделью | готово | demo_real.log — 5 разделов за 140 с |
| Проверка проекта | готово | test_agents.py |

### 2.4 Демонстрация на реальной модели

LLM: Ollama, qwen2.5:1.5b — доступна Embeddings: Mock База: SQLite (временная) Индекс: Qdrant в памяти GPU: не требуется 6 документов → 13 фрагментов → 13 в индексе Поиск: 3 запроса по 3 результата, метод rrf Пакет доказательств: 46 фактов со ссылкой на источник Генерация 5 разделов: 27–29 с каждый, итого 140 с Проверка: HIGH — 4, MEDIUM — 4 → REVIEW_REQUIRED

Поправка к прежней оценке. Раньше считалось, что без видеокарты реальная

модель не запустится. Это неверно: qwen2.5:1.5b работает на процессоре со

скоростью 6.5 токена в секунду. Демо идёт на настоящей модели, не на заглушке.

### 2.5 Проверка проекта — что она действительно ловит

Проверка сверяет каждое число и каждую ссылку на норму с пакетом

доказательств регулярными выражениями. Оценку самой модели она не слушает.

На реальных прогонах поймала:

ссылку на ст. 101 ГК РФ, которой нет в материалах дела;

ссылки на ст. 314, 781, 779 ГК — в материалах только ст. 309 и 310;

число 1200, написанное вместо 120000;

разделы, оборванные лимитом ответа;

разделы, для которых в материалах нет данных вообще.

### 2.6 Что сделано с книгами

Распакован весь архив — 182 юридических издания, а не три. Из них взята только

рубрикация: перечень разделов документов и их назначение. Тексты книг остались

в D:\courtdraft-kb, вне репозитория — 65 МБ чужих монографий в публичном

GitHub означали бы нарушение авторского права.

Структура шаблона решения взята из ст. 209–211 ГПК РФ, то есть из

процессуального закона, а не из книг.

## 3. Честная оценка качества

### 3.1 Модель на 1.5B параметрах пишет слабо

На последнем прогоне:

Вводная часть — выдумала состав суда: «Судья: Иванов Иван Иванович»,

«Состав суда: прокурор, судья, секретарь». В материалах этого нет.

УСТАНОВИЛ — превратила разделы иска «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» и «ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ»

в «пункты 1.1.1 и 1.1.2 договора».

РЕШИЛ — развернула один пункт в девять почти одинаковых и перепутала

роли сторон: истец должен получить деньги, а в тексте он их платит.

### 3.2 Проверка это не ловит

| Выдумка | Ловит? |
| --- | --- |
| Число, которого нет в материалах | да |
| Ссылка на норму, которой нет в материалах | да |
| Раздел без данных в материалах | да |
| Выдуманное ФИО судьи | нет |
| Перепутанные роли сторон | нет |
| Пункты, отличающиеся только номером | нет |

Это ограничение зафиксировано в коде, README и architecture.md — не спрятано.

### 3.3 Что из этого следует

Проверку надо расширять сверкой персон и ролей со списком участников дела.

А резолютивную часть вообще нужно отдавать правилам, а не модели: в модели

ошибки — 90% качества, и на 1.5B они не лечатся промптом.

## 4. Что мешает MVP — один главный разрыв

Всё написанное работает как скрипт. Разрыв не в алгоритмах, а в слое

доступа.

Конкретно:

| Что | Факт |
| --- | --- |
| Эндпоинтов генерации проекта | нет — есть только дела, документы, участники |
| Эндпоинта проверки | нет |
| Эндпоинта поиска по материалам | нет |
| DraftRepository | написан, но нигде не вызывается |
| Таблицы drafts, draft_versions, verifications, evidence_items | созданы, но кто-то не пишет в них |
| Веб-интерфейс | пустой каталог frontend/ |
| Модуль MCP | пустой |
| Авторизация | нет |

То есть проект решения существует только в памяти во время работы скрипта.

Сохраняется он как файл draft.md. Версий, истории правок, проверок в базе

нет — а без них продукт не выполняет главное требование: каждая редакция

сохраняется со своим текстом и автором.

## 5. План до MVP на следующей неделе

Оценка: 5 рабочих дней. Порядок жёсткий — каждый день зависит от предыдущего.

### Понедельник — сохранение проекта в базу

Без этого всё остальное бессмысленно: показывать нечего.

DraftService: создание проекта, сохранение в drafts, версия в

draft_versions, результат проверки в verifications, факты в

evidence_items.

Каждая редакция сохраняется целиком со своим автором — «AI», «секретарь»,

«судья». Не разметка правок, а полный текст: юридический акт должен быть

виден в том виде, в каком был принят.

Готово, когда: скрипт демо пишет проект в PostgreSQL и его видно в

SELECT * FROM draft_versions.

### Вторник — HTTP-доступ

POST /api/cases/{id}/draft — сформировать проект.

GET  /api/cases/{id}/drafts — список версий.

POST /api/drafts/{id}/verify — проверить, вернуть замечания.

POST /api/cases/{id}/search — поиск по материалам с источниками.

Асинхронность обязательна: генерация занимает 140 секунд, синхронный

эндпоинт отвалится по таймауту. Нужен фоновой job и опрос статуса.

Готово, когда: curl создаёт проект и возвращает его текст.

### Среда — настоящие эмбеддинги

Сейчас в демо MockEmbeddingProvider. Поиск работает только на совпадении

слов; на пересказе запроса он уже даёт Recall@5 = 0.00.

Проверено: nomic-embed-text:v1.5 существует, 274 МБ, 2K контекст,

работает на процессоре. Это разблокирует настоящий поиск на этом ноутбуке.

Внимание: размерность 768, а в демо стоит 1024. Менять надо в настройках

и в индексе, иначе Qdrant откажется принимать векторы.

На RTX 3050 — bge-m3, там 1024 измерения и заметно лучше качество.

Готово, когда: EMBEDDING_PROVIDER=ollama, поиск находит документ по

пересказу, а не по совпадению слов.

### Четверг — веб-интерфейс

Одна страница, без сборки и без npm — чтобы не тратить день на настройку.

Выбрать дело.

Показать список материалов.

Кнопка «Сформировать проект», индикатор выполнения.

Показать проект по разделам; каждый фрагмент с пометкой

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ подсвечен.

Список замечаний проверки с указанием места в тексте.

Готово, когда: судья открывает страницу, загружает дело, получает проект

и видит, что именно надо проверить.

### Пятница — расширение проверки и приёмка

Сверка ФИО и должностей со списком участников дела — ловит «Иванов Иван

Иванович», которого нет в материалах.

Сверка ролей сторон: «истец» не должен быть плательщиком по резолютивной

части.

Прогон на RTX 3050 с qwen3.5:4b, сравнение качества.

Приёмка по критериям ниже.

### Что сознательно не делаем на этой неделе

MCP-сервер — не нужен для MVP, только для интеграции с внешними системами.

Полноценная редактура с отслеживанием правок — версии целиком достаточно.

Анализ дела отдельным агентом — пакет доказательств покрывает MVP.

Реальные эмбеддинги bge-m3 — требуют видеокарты, проверяем на RTX 3050.

Аутентификация — для внутреннего демо достаточно; на внешний контур

обязательна отдельным этапом.

## 6. Критерии готовности MVP

MVP готов, если одновременно верно всё перечисленное.

1. Судья открывает веб-страницу, выбирает дело и видит его материалы.

2. Нажимает «Сформировать проект» и через две-три минуты получает текст

решения по пяти разделам.

3. Каждый раздел показывает, из каких материалов он построен.

4. Каждое утверждение без источника помечено ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ.

5. Проверка показывает список замечаний с указанием места в тексте.

6. Проект сохранён в базе вместе с результатом проверки.

7. Вторая редакция сохраняется отдельной версией и не затирает первую.

8. Проект не является решением суда — это видно на экране явно.

9. Ничего не уходит в интернет: все данные и модели локальные.

10. 248 тестов проходят, ruff и mypy --strict чисты.

## 7. Риски и блокеры

| Риск | Влияние | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Залив на GitHub невозможен | нет удалённого репозитория, gh, токена и помощника авторизации | создать пустой репозиторий и один раз авторизоваться через GitHub Desktop |
| Качество текста на 1.5B | резолютивная часть непригодна | резолютивную часть строить правилами, а не моделью |
| Генерация 140 с на CPU | интерфейс «висит» | фоновый job, опрос статуса, обязательно со вторника |
| Свободно 1–1.5 ГБ RAM | риск падения при загрузке модели | держать OLLAMA_KEEP_ALIVE, не запускать параллельно тяжёлое |
| Проверка не ловит выдуманные ФИО и роли | риск принять неверный текст за годный | расширить проверку в пятницу |
| Метрики поиска не измерены честно | Recall@5 = 1.000 врёт: запросы почти дословно совпадают с корпусом | после эмбеддингов прогнать eval_sanity.py и записать честные числа |
| Никакой авторизации | любой может читать дела | обязательно до любого внешнего доступа |

## 8. Что нужно для дальнейшей работы над проектом

Ниже — весь остаток работы, а не только план до MVP. Разделено на блоки, которые

можно вести независимо друг от друга.

### 8.1 Блок «доступ» — без него продукт недоступен судье

| Работа | Объём | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сохранение проекта в базу: DraftService, таблицы drafts, draft_versions, verifications, evidence_items | 1 день | версии сохраняются и не затирают друг друга |
| HTTP-эндпоинты: проект, версии, проверка, поиск | 1 день | продукт доступен по HTTP |
| Фоновый job генерации вместо синхронного запроса | 0.5 дня | интерфейс не «висит» на 140 секунд |
| Минимальный веб-интерфейс без сборки | 1 день | судья работает без командной строки |
| Авторизация и разграничение доступа к делам | 1–2 дня | материалы дела защищены |

### 8.2 Блок «качество текста» — главный риск продукта

| Работа | Зачем |
| --- | --- |
| Резолютивная часть по правилам, а не по модели | в ошибках модели 90% качества; на 1.5B промптом это не лечится |
| Сверка ФИО и должностей со списком участников дела | ловит выдуманное «Судья: Иванов Иван Иванович» |
| Сверка ролей сторон | ловит «истец платит» вместо «истец получает» |
| Разбор пунктов резолютивной части на структурные поля | ловит разворот одного пункта в девять одинаковых |
| Модель-критик отдельным проходом | вторая попытка найти противоречия, независимо от автора |

### 8.3 Блок «поиск и качество извлечения»

| Работа | Зачем |
| --- | --- |
| Подключить настоящие эмбеддинги (nomic-embed-text на этом ноутбуке, bge-m3 на RTX 3050) | сейчас стоит заглушка, поиск работает на совпадении слов |
| Согласовать размерность эмбеддингов с индексом | nomic-embed-text даёт 768 измерений, в настройках стоит 1024 |
| Честные метрики на пересказе запросов | Recall@5 = 1.000 получен на почти дословных запросах и ничего не значит |
| Разбор сканов и плохих PDF | сейчас работает только с текстовым слоем |
| Нормализация ФИО и организаций | «Фирма», «ООО», «Общество» — один и тот же участник |

### 8.4 Блок «соответствие требованиям»

| Работа | Зачем |
| --- | --- |
| Анализ дела отдельным агентом | пакет доказательств пока даёт факты, но не даёт хронологию и выводы |
| Отдельная роль для судебной практики | сейчас практика в требованиях заявлена, но не реализована |
| MCP-сервер | интеграция с внешними системами; для MVP не нужен |
| Журнал аудита в интерфейсе | таблица audit_entries есть, но пользователь её не видит |
| Экспорт проекта в DOCX с реквизитами | судья не может отдать текст из веб-страницы |

### 8.5 Работа, которую нельзя выполнить на этой машине

| Работа | Условие |
| --- | --- |
| Проверка qwen3.5:4b и сравнение качества с 1.5B | машина с RTX 3050 |
| Проверка bge-m3 (1024 измерения) | та же машина |
| Замер скорости генерации на видеокарте | та же машина |
| Нагрузочная проверка при нескольких делах | та же машина |

Эти пункты нельзя закрыть подменой: без видеокарты утверждать, что

qwen3.5:4b даёт текст лучше, — значит выдумывать результат.

### 8.6 Решения, которые нужно принять до начала кода

| Вопрос | Почему нельзя откладывать |
| --- | --- |
| Резолютивная часть: правила или модель | меняет архитектуру генератора; тяжелее всего откатить потом |
| Где хранятся материалы дела | файлы в каталоге или только в базе; влияет на переносимость |
| Нужен ли отдельный агент проверки на модели | добавляет две минуты к каждому прогону |
| Что считать «вторым корпусом» для метрик | без двух-трёх дел метрики качества не имеют смысла |
| Область MVP: только гражданские дела | уголовный профиль требует другой структуры проекта |

### 8.7 Инфраструктура и риск потери работы

| Работа | Зачем |
| --- | --- |
| Создать удалённый репозиторий и авторизоваться | сейчас весь код лежит на одном диске: поломка — потеря проекта |
| Резервная копия материалов вне репозитория | материалы дела не должны попасть в git ни при каких условиях |
| Резервная копия заранее разобранных книг | распаковка архива воспроизводима, но требует времени |

## 9. Как проверить, что всё работает

cd D:\courtdraft-ai\backend # мгновенная проверка конвейера на заглушке .venv\Scripts\python.exe scripts\demo.py --provider mock # настоящая модель, ~2,5 минуты .venv\Scripts\python.exe scripts\demo.py --provider ollama # качество кода .venv\Scripts\python.exe -m pytest .venv\Scripts\ruff.exe check app tests scripts .venv\Scripts\mypy.exe app

Результат последнего прогона: data/demo/output/draft.md и result.json.

## 11. Что сделано за одну ночь, коротко

Для истории, если отчёт будут читать позже.

| Ночная задача | Результат |
| --- | --- |
| Распаковать книги | 182 издания вместо трёх, в D:\courtdraft-kb вне репозитория |
| Извлечь скелеты документов | рубрикация 26 книг; структура шаблона — из ст. 209–211 ГПК РФ |
| Синтетическое дело | DEMO-001, 6 документов, все данные вымышлены |
| Проверить, работает ли модель без GPU | работает: qwen2.5:1.5b, 6.5 токена/с |
| Демо на настоящей модели | 5 разделов за 140 с, проверка поймала 4 выдуманные нормы |
| Найдено и исправлено багов | 9 (см. architecture.md) |
| Тестов | 166 → 248 |

## 10. Граница достоверности этого отчёта

Все числа в отчёте получены запуском команд на этой машине: pytest,

ruff, mypy, git log, реальный прогон демо. Оценка качества текста — по

последнему прогону demo_real.log от 8 октября 2026.

Что в отчёте не измерено и является оценкой:

качество текста на qwen3.5:4b — модель не запускалась, видеокарты нет;

качество поиска с настоящими эмбеддингами — сейчас стоит заглушка;

пригодность системы для реальной работы судьи — материалов настоящего дела

не было, только синтетические.

Утверждать, что продукт готов к работе, на этом основании нельзя.